**INFORME N° 011-2021-HJAB-SUP-VETF**

**A** : HENRY JENSIN ALARCÓN BARAHONA

REPRESENTANTE LEGAL

**DE** : ING. VÍCTOR E. TORRES FIGUEROA

SUPERVISOR DE OBRA

**ASUNTO** : INFORME PARA PAGO – VALORIZACIÓN N° 04

**REFERENCIA** : CARTA Nº 13 -2021 LTO/RT- INFORME QUINCENAL N°4

**OBRA** : “REMODELACIÓN DE LOSA DEPORTIVA; EN EL (LA) INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10526 – EL VERDE EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”.

**FECHA** : CHOTA, 06 de agosto del 2021

Por el presente tengo a bien de dirigirme a Usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la vez hacerle llegar adjunto al presente el informe técnico de la valorización N° 04 del 16 al 19 de febrero y 21 al 23 de julio del 2021, elaborado por el Residente de Obra y El Supervisor de Obra, para su revisión y conformidad.

De Los cálculos de la Valorización N° 04, determinan un pago al ejecutor de S/. 81,238.69 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 69/100 SOLES) monto incluido el IGV. teniendo Avance físico ejecutado del 41.91% y un avance acumulado ejecutado de 100%.

Referente al avance de obra debo indicar que la obra se encuentra CULMINADA al 100%.

Atentamente,