**CARTA N°: 0010-2021-DYIH-RC/CSC**

**PARA : Ing. VICTOR A. CENTA CUEVA**

 Gerente Sub Regional de Chota

**ATENCIÓN : SUBGERENCIA DE OPERACIONES**

**DE**  **: Sr. DELMER YOEL IDROGO HUAMÁN.**

 Representante Común

 CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

**ASUNTO : INFORME PARA PAGO DE VALORIZACIÓN N°01 – SUPERVISIÓN.**

Consorcio: Callacate

 Periodo (01-06-2021 al 30-06-2021)

**REFERENCIA** : **SUPERVISIÓN DE OBRA:** “Mejoramiento y construcción de camino vecinal puente quebrada Salas, cruce valle Callacate, distrito de Cutervo, distrito de Cochabamba –Chota –Región Cajamarca ".

* CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC

**FECHA** : Chota, 05 de julio del 2021

**Presente.**

 Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. Para hacer llegar un respetuoso saludo y a la vez hacerle llegar CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC **Valorización de la supervisión N°01** de la obra de la referencia*,* correspondiente al contrato de ejecución de Obra N° 017-2021-GSRCHOTA, verificándose un total a pagar de **S/. 34,179.99 Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con 99/100 soles.**

Agradeciendo la atención dispensada a la presente quedamos de Uds.

Atentamente:

**CARTA 009-2021-EFA-SO/CSC**

**PARA : SR. DELMER YOEL IDROGO HUAMÁN.**

Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

**DE : ING. ESTEBAN FERROÑAN ACOSTA**

Jefe de Supervisión

CONSORCIO SUPERVISOR CALLACATE

**ASUNTO : INFORME PARA PAGO DE VALORIZACIÓN N°01**

 Periodo (01-06-2021 al 30-06-2021)

**REFERENCIA** : **SUPERVISIÓN DE OBRA:** “Mejoramiento y construcción de camino vecinal puente quebrada Salas, cruce valle Callacate, distrito de Cutervo, distrito de Cochabamba –Chota –Región Cajamarca ".

**FECHA** : Chota, 05 de julio del 2021

**Presente.**

Por intermedio de la presente me dirijo a Ud. Para hacer llegar un respetuoso saludo y a la vez hacerle llegar la **Valorización de Supervisión N°01** de la obra de la referencia*,* correspondiente al contrato de ejecución de Obra N° 017-2021-GSRCHOTA***.***Se cuenta con el  **avance físico ejecutado del mes de junio de 2021 es de 14.29 %**

El desagregado de la Valorización de Obra N° 01 - mes de junio del 2021, es el siguiente.

- Valorización Contractual (s/IGV). : S/. 28,966.09

- IGV (18%) : S/. 5,213.90

- TOTAL DE LA VALORIZACIÓN Nº 01 (c/IGV) : S/. 34,179.99

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR : S/. 34,179.99**

**SON: Treinta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con 99/100 soles**

Agradeciendo la atención dispensada a la presente quedamos de Uds.

*Atentamente*